PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

POR FASES

Fullstack TypeScript · Next.js · Vercel · JSON Data Layer

Versión 1.0.0  ·  Marzo 2026

RESUMEN EJECUTIVO Este documento estructura la implementación completa del stack Fullstack TypeScript en cuatro fases ejecutables, con checklists accionables, criterios de aceptación claros y estimaciones de tiempo por fase. El objetivo es llevar el proyecto de cero a producción de forma controlada y verificable.

Mapa de fases

| Fase | Nombre | Duración | Objetivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicialización del Proyecto | 2–4 h | Estructura base, datos JSON, componentes y estilos listos en local |
| 2 | Validación Local | 1–2 h | TypeScript, ESLint y build pasan sin errores; API y Home verificados |
| 3 | Configuración CI/CD | 1–2 h | GitHub Actions activo + proyecto conectado y desplegado en Vercel |
| 4 | Validación en Producción | 30–60 min | Sistema operativo end-to-end en URL pública de Vercel |

| FASE 1 | Inicialización del Proyecto ⏱ Duración estimada: 2–4 horas Crear la estructura base del repositorio, configurar el proyecto Next.js con TypeScript, implementar la capa de datos JSON y construir los primeros componentes visuales. |
| --- | --- |

## 1.1  Objetivos de la Fase

- Repositorio GitHub creado y conectado al entorno local.

- Proyecto Next.js 14+ inicializado con TypeScript estricto.

- Estructura de carpetas definida según el plan de arquitectura.

- Capa de datos JSON operativa con tipos TypeScript end-to-end.

- Componente HolaMundo renderizando correctamente en localhost.

## 1.2  Pre-requisitos

⚙️ Herramientas requeridas antes de comenzar Node.js ≥ 20 LTS · npm ≥ 10 · Git ≥ 2.40 · Cuenta GitHub · Cuenta Vercel (puede vincularse en Fase 3)

## 1.3  Checklist de Tareas

Paso 1 — Repositorio e inicialización

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Crear repositorio en GitHub | Público o privado · Inicializar con README · Agregar .gitignore (Node) |
| ☐ | Clonar repositorio localmente | git clone <url-repo> |
| ☐ | Ejecutar create-next-app | npx create-next-app@latest . --typescript --eslint --app --src-dir no |
| ☐ | Verificar que la instalación generó el proyecto | Confirmar que existen: app/, public/, package.json, tsconfig.json |
| ☐ | Hacer commit inicial | git add . && git commit -m "chore: inicializar proyecto Next.js" |

Paso 2 — Estructura de carpetas

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Crear carpeta /data | mkdir data |
| ☐ | Crear carpeta /lib/db | mkdir -p lib/db |
| ☐ | Crear carpeta /lib/utils | mkdir -p lib/utils |
| ☐ | Crear carpeta /components/ui | mkdir -p components/ui |
| ☐ | Crear carpeta /components/layout | mkdir -p components/layout |
| ☐ | Crear carpeta /types | mkdir types |
| ☐ | Crear carpeta /.github/workflows | mkdir -p .github/workflows |

Paso 3 — Capa de datos JSON

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Crear data/config.json con la estructura AppConfig | Incluir: app.name, app.version, app.locale, app.greeting, meta.createdAt |
| ☐ | Crear data/README.md con documentación del esquema | Describir cada campo y convenciones de nombrado |
| ☐ | Implementar lib/db/types.ts | Definir interface AppConfig con tipado estricto |
| ☐ | Implementar lib/db/reader.ts | Función readJSON<T>(filename) usando fs y path |
| ☐ | Implementar lib/db/index.ts | Re-exportar readJSON y tipos centralizados |
| ☐ | Implementar types/index.ts | Tipos globales del proyecto |

Paso 4 — Configuración TypeScript y Next.js

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Actualizar tsconfig.json con configuración estricta | "strict": true · "resolveJsonModule": true · paths "@/*" |
| ☐ | Actualizar next.config.ts | reactStrictMode: true · ignoreBuildErrors: false · ignoreDuringBuilds: false |
| ☐ | Crear .env.example con variables plantilla | NODE_ENV · NEXT_PUBLIC_APP_NAME · NEXT_PUBLIC_APP_VERSION · DATA_DIR |
| ☐ | Crear .env.local con valores de desarrollo | No subir a Git — confirmar entrada en .gitignore |
| ☐ | Actualizar .gitignore | Agregar: .env.local · .env*.local · .next/ · node_modules/ |

Paso 5 — Componentes y estilos

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Implementar app/globals.css | Variables CSS · keyframes fadeSlideUp, shimmer, lineExpand · Reset base |
| ☐ | Implementar components/ui/HolaMundo.tsx | Prop greeting? · Animación fade-in + slide-up · Paleta luxury minimalista |
| ☐ | Implementar app/layout.tsx | Metadata · import globals.css · RootLayout con html[lang="es"] |
| ☐ | Implementar app/page.tsx | Server Component · readJSON<AppConfig> · renderizar <HolaMundo> |
| ☐ | Implementar app/api/data/route.ts | GET handler · readJSON<AppConfig> · NextResponse.json() |
| ☐ | Crear lib/utils/cn.ts | Utilidad clsx/tailwind-merge para clases CSS condicionales |

## 1.4  Criterios de Aceptación

✅ La Fase 1 se considera completa cuando: • El repositorio existe en GitHub con la estructura definida. • npm run dev levanta el servidor sin errores en consola. • El Home muestra "Hola Mundo" con animación en localhost:3000. • El endpoint GET /api/data retorna el JSON de config. • Todos los archivos tienen tipos TypeScript explícitos (sin "any").

| FASE 2 | Validación Local ⏱ Duración estimada: 1–2 horas Verificar que TypeScript, ESLint, el build de producción y los endpoints funcionan correctamente en el entorno de desarrollo antes de avanzar a CI/CD. |
| --- | --- |

## 2.1  Objetivos de la Fase

- Confirmar que el sistema de tipos TypeScript funciona end-to-end.

- Pasar lint sin advertencias ni errores.

- Generar un build de producción exitoso localmente.

- Verificar que el greeting proviene del archivo JSON (no hardcodeado).

- Validar el flujo completo: JSON → readJSON → Server Component → Prop tipada → Renderizado.

## 2.2  Checklist de Tareas

Paso 1 — Verificación del servidor de desarrollo

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ejecutar npm run dev y verificar localhost:3000 | Sin errores en terminal · Sin errores en consola del navegador |
| ☐ | Confirmar que el texto "Hola Mundo" es visible | Debe provenir de config.json, no de un string hardcodeado |
| ☐ | Confirmar efecto de animación fade-in + slide-up | Animación suave en la carga inicial de la página |
| ☐ | Verificar el subtítulo "TypeScript · Next.js · Vercel" | Con color acento dorado (--color-accent: #c9a96e) |
| ☐ | Confirmar la línea separadora animada | Animación lineExpand y shimmer visibles |
| ☐ | Confirmar el texto "Sistema operativo ✓" | Visible con color muted al final del componente |

Paso 2 — Validación de la API

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Llamar GET /api/data en el navegador o Postman | Debe retornar JSON con estructura AppConfig completa |
| ☐ | Confirmar que app.greeting coincide con data/config.json | El valor del JSON es el que se muestra en pantalla |
| ☐ | Confirmar que la respuesta tiene Content-Type: application/json | Verificar en las DevTools > Network > Headers |

Paso 3 — Validación TypeScript

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ejecutar npm run type-check (tsc --noEmit) | Resultado esperado: sin output = sin errores de tipos |
| ☐ | Verificar que el flag "strict": true está activo en tsconfig | Confirmar que strictNullChecks y noImplicitAny están habilitados |
| ☐ | Confirmar tipos explícitos en todos los componentes | Props con interface · Funciones con tipo de retorno · Sin uso de "any" |
| ☐ | Verificar chain de tipos: JSON → AppConfig → HolaMundoProps | readJSON<AppConfig> → config.app.greeting → greeting?: string |

Paso 4 — Validación ESLint

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ejecutar npm run lint | Resultado esperado: sin errores ni warnings |
| ☐ | Corregir cualquier advertencia de ESLint antes de continuar | No ignorar reglas con eslint-disable sin justificación documentada |
| ☐ | Verificar que las reglas de eslint-config-next están activas | Confirmar que .eslintrc.json o eslint.config.mjs existen |

Paso 5 — Build de producción local

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ejecutar npm run build | Build debe completarse sin errores de TypeScript ni ESLint |
| ☐ | Confirmar que ignoreBuildErrors: false en next.config.ts | Cualquier error de tipos debe detener el build |
| ☐ | Revisar el output del build: rutas generadas | Confirmar: / (page), /api/data (route) en el listado de rutas |
| ☐ | Ejecutar npm run start y verificar en localhost:3000 | El build de producción debe funcionar igual que el de desarrollo |
| ☐ | Ejecutar npm run validate (type-check + lint) | Validación combinada para confirmar estado completo |

## 2.3  Indicadores de Éxito

| Verificación | Comando | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Validación TypeScript | npm run type-check | 0 errores |
| Lint | npm run lint | 0 errores · 0 warnings |
| Build de producción | npm run build | Exitoso · Sin warnings TS |
| API endpoint | GET /api/data | JSON tipado correcto |
| Home cargado | Abrir localhost:3000 | "Hola Mundo" con animación |

## 2.4  Criterios de Aceptación

✅ La Fase 2 se considera completa cuando: • tsc --noEmit finaliza sin ningún error. • next lint finaliza sin errores ni warnings sin justificar. • next build genera el bundle de producción exitosamente. • GET /api/data retorna el JSON con la estructura AppConfig correcta. • El Home muestra el greeting desde el JSON con animación completa.

| FASE 3 | Configuración CI/CD ⏱ Duración estimada: 1–2 horas Activar el pipeline de integración continua con GitHub Actions y conectar el repositorio a Vercel para habilitar despliegues automáticos en cada push a main. |
| --- | --- |

## 3.1  Objetivos de la Fase

- GitHub Actions ejecuta validación TypeScript + lint + build en cada push.

- El repositorio está importado y conectado en Vercel.

- Las variables de entorno están configuradas en el panel de Vercel.

- Push a main dispara deploy automático a producción.

- Branches de feature generan Preview Deployments automáticamente.

## 3.2  Checklist de Tareas

Paso 1 — Pipeline GitHub Actions

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Crear .github/workflows/ci.yml | Trigger: push en main y develop · pull_request a main |
| ☐ | Configurar job "validate" con ubuntu-latest | Node.js 20 · cache: npm |
| ☐ | Agregar step: npm ci | Instalación limpia de dependencias desde package-lock.json |
| ☐ | Agregar step: npm run type-check | tsc --noEmit · Falla el pipeline si hay errores de tipos |
| ☐ | Agregar step: npm run lint | next lint · Falla el pipeline si hay errores de ESLint |
| ☐ | Agregar step: npm run build | next build · Falla el pipeline si el build no es exitoso |
| ☐ | Hacer push del ci.yml a GitHub | git add .github && git commit -m "chore: agregar pipeline CI" |
| ☐ | Verificar en GitHub > Actions que el workflow ejecuta | Todos los steps deben mostrar ✅ verde |

Paso 2 — Conexión con Vercel

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Acceder a vercel.com/new e importar el repositorio | Buscar el repositorio en GitHub y hacer clic en "Import" |
| ☐ | Confirmar Framework Preset: Next.js | Vercel lo autodetecta · No cambiar manualmente |
| ☐ | Verificar Build Command: npm run build | Debe coincidir con el script de package.json |
| ☐ | Verificar Output Directory: .next | Automático para Next.js · No modificar |
| ☐ | Verificar Install Command: npm ci | Instalación reproducible con package-lock.json |
| ☐ | Activar "Deploy on Push" para rama main | En Project Settings > Git > Production Branch |
| ☐ | Activar "Preview Deployments" para feature branches | En Project Settings > Git > Preview Deployments |

Paso 3 — Variables de entorno en Vercel

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ir a Project Settings → Environment Variables en Vercel | Configurar para los entornos: Production, Preview, Development |
| ☐ | Agregar NODE_ENV=production (en Production) | Solo para el entorno de producción |
| ☐ | Agregar NEXT_PUBLIC_APP_NAME | Valor: "Mi Proyecto Fullstack" · Todos los entornos |
| ☐ | Agregar NEXT_PUBLIC_APP_VERSION | Valor: "1.0.0" · Todos los entornos |
| ☐ | Confirmar que .env.local NO está en el repositorio | Verificar .gitignore · Nunca subir secrets a Git |
| ☐ | Hacer Redeploy tras agregar variables | Vercel > Deployments > Redeploy para aplicar cambios |

## 3.3  Flujo CI/CD esperado

| Evento | Acción disparada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| git push → main | GitHub Actions (type-check + lint + build) + Vercel deploy | Deploy en producción ✅ |
| git push → feature/* | GitHub Actions (type-check + lint + build) + Vercel Preview | URL de preview temporal ✅ |
| Pull Request a main | GitHub Actions + Vercel Preview en el PR | Status check requerido ✅ |
| Build con errores TS | GitHub Actions falla en step type-check | Deploy bloqueado ❌ |
| Build con errores ESLint | GitHub Actions falla en step lint | Deploy bloqueado ❌ |

## 3.4  Criterios de Aceptación

✅ La Fase 3 se considera completa cuando: • GitHub Actions muestra "✅ All checks passed" en el último push a main. • El proyecto aparece como "Active" en el dashboard de Vercel. • Las variables de entorno están configuradas en Vercel. • Un push a main genera automáticamente un deploy en producción. • Un push a una rama de feature genera una URL de Preview en Vercel.

| FASE 4 | Validación en Producción ⏱ Duración estimada: 30–60 minutos Verificar que el sistema funciona correctamente en la URL pública de Vercel, incluyendo el Home, la animación, la API y la integridad de los logs de build. |
| --- | --- |

## 4.1  Objetivos de la Fase

- El Home es accesible públicamente en la URL de Vercel.

- La animación del componente HolaMundo funciona en producción.

- El endpoint /api/data responde con el JSON correcto en producción.

- Los logs de Vercel no muestran errores de runtime ni build.

- El sistema de tipos TypeScript está validado end-to-end en el entorno real.

## 4.2  Checklist de Tareas

Paso 1 — Verificación del Home en producción

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Acceder a la URL pública de Vercel (*.vercel.app) | Copiar la URL desde el dashboard de Vercel > Deployments |
| ☐ | Confirmar que el título "Hola Mundo" es visible | Debe coincidir con el valor de config.app.greeting en data/config.json |
| ☐ | Confirmar el subtítulo "TypeScript · Next.js · Vercel" | Con color dorado (#c9a96e) sobre fondo negro (#0a0a0a) |
| ☐ | Confirmar que la animación fade-in + slide-up ejecuta | Efecto visible en la carga inicial de la página |
| ☐ | Confirmar la línea separadora con shimmer | Animación continua de la línea dorada |
| ☐ | Confirmar el texto "Sistema operativo ✓" | Mensaje de estado visible con color muted |
| ☐ | Probar en móvil o DevTools responsive | Confirmar que clamp(3rem, 10vw, 7rem) escala correctamente |

Paso 2 — Verificación del endpoint API

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Acceder a https://<tu-dominio>.vercel.app/api/data | Debe retornar JSON de AppConfig con status 200 |
| ☐ | Verificar estructura del JSON retornado | Campos: app.name, app.version, app.locale, app.greeting, meta.* |
| ☐ | Confirmar Content-Type: application/json | DevTools > Network > /api/data > Response Headers |
| ☐ | Verificar que app.greeting coincide con data/config.json | La cadena de datos JSON → API → pantalla es correcta |

Paso 3 — Revisión de logs de Vercel

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ir a Vercel > Deployments > último deploy > Build Logs | Revisar el log completo del build de producción |
| ☐ | Confirmar que el build finalizó sin errores TypeScript | No debe haber líneas con "Type error:" o "TS2xxx" |
| ☐ | Confirmar que no hubo errores de ESLint en build | Vercel ejecuta next build que incluye validación de lint |
| ☐ | Revisar Vercel > Functions Logs para errores de runtime | Verificar la función de /api/data no lanza excepciones |
| ☐ | Confirmar tiempo de cold start del endpoint API | Tiempo de primera respuesta documentado como referencia baseline |

Paso 4 — Validación TypeScript end-to-end en producción

|  | Tarea | Detalle / Referencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Confirmar que el bundle de producción se generó con tipos validados | Build log debe mostrar: "Compiled successfully" |
| ☐ | Verificar en Source Maps (si están habilitados) que el código es TypeScript transpilado | DevTools > Sources > _next/static |
| ☐ | Documentar la URL de producción en el README del proyecto | Agregar sección "Deploy" con la URL pública |
| ☐ | Crear tag de versión en Git | git tag v1.0.0 && git push origin v1.0.0 |

## 4.3  Verificación final del sistema de tipos

| Capa | Verificación | Estado esperado |
| --- | --- | --- |
| data/config.json | Estructura coincide con interface AppConfig | ✅ Tipado correcto |
| lib/db/reader.ts | readJSON<AppConfig> retorna tipo correcto | ✅ Genérico validado |
| app/page.tsx | Server Component consume config.app.greeting | ✅ Server-side tipado |
| components/ui/HolaMundo.tsx | Props recibe greeting?: string tipado | ✅ Props validadas |
| app/api/data/route.ts | GET retorna NextResponse.json(config) | ✅ Response tipada |
| GitHub Actions | type-check + lint + build pasan | ✅ CI verde |
| Vercel Production | Build y deploy exitosos | ✅ CD verde |

## 4.4  Criterios de Aceptación

✅ La Fase 4 — y el proyecto MVP — se considera completo cuando: • El Home está accesible públicamente en la URL de Vercel con animación funcionando. • GET /api/data retorna la estructura AppConfig correcta en producción. • Los logs de Vercel no muestran errores de build ni de runtime. • GitHub Actions muestra "All checks passed" en el último commit. • El tag v1.0.0 está creado en el repositorio. • La URL de producción está documentada en el README.

# 5. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Filesystem efímero en Vercel (serverless) | Las escrituras a /data fallan en runtime en producción | Solo lecturas en runtime; escrituras exclusivamente en build-time o desarrollo local | Alto |
| Errores de tipos TypeScript en CI | El pipeline bloquea el deploy automáticamente | "strict": true detecta problemas en local antes del push con npm run validate | Medio |
| Variables de entorno faltantes en Vercel | La app usa valores undefined en producción | Usar .env.example como checklist · Validar en cada deploy | Medio |
| Conflicto de versiones Node.js | Build falla por incompatibilidad entre local y CI/CD | Fijar versión en ci.yml (node-version: "20") y .nvmrc | Bajo |
| API Route lenta en cold start | Primera respuesta puede tardar 1-3s en serverless | Documentar como comportamiento esperado en MVP; escalar con Edge Runtime si es necesario | Bajo |

# 6. Convenciones a Seguir Durante la Implementación

## 6.1  Commits

| Prefijo | Uso |
| --- | --- |
| feat: | Nueva funcionalidad (ej: feat: agregar componente HolaMundo) |
| fix: | Corrección de bug |
| chore: | Tareas de mantenimiento (deps, config, scripts) |
| docs: | Cambios en documentación únicamente |
| refactor: | Cambio de estructura sin cambio de comportamiento |
| style: | Cambios de formato sin lógica (CSS, espaciado) |

## 6.2  TypeScript — Reglas críticas

- Siempre tipar explícitamente los props con interface (no type para componentes).

- Prohibido el uso de any — usar unknown si el tipo es indeterminado.

- Todas las funciones deben declarar su tipo de retorno explícitamente.

- Usar as const para objetos y arrays inmutables.

- No suprimir errores con // @ts-ignore ni // @ts-expect-error sin comentario justificativo.

## 6.3  Archivos y carpetas

| Tipo | Convención |
| --- | --- |
| Componentes React | PascalCase · HolaMundo.tsx |
| Hooks personalizados | camelCase con prefijo "use" · useConfig.ts |
| Utilidades y helpers | camelCase · reader.ts · cn.ts |
| Interfaces y tipos | PascalCase · AppConfig · HolaMundoProps |
| Archivos JSON | kebab-case · config.json · app-settings.json |
| Variables CSS | kebab-case con "--" · --color-accent · --font-display |

Plan de Implementación por Fases — Fullstack TypeScript v1.0  ·  Generado: Marzo 2026